**Stará křižovatka se mění v moderní kruhový objezd**

***Horní Lideč:*** *Firma, která stavbu realizuje, je v polovině výstavby první etapy. Za tři týdny skončí nejrazantnější dopravní omezení, které nedovoluje nákladním vozidlům nad sedm  
a půl tuny průjezd obcí.*

K dnešnímu dni mají za sebou stavbaři pokládku silnice, jež vede od kostela svatého Václava na Střelnou. Na této části stavby se momentálně na dva až tři týdny zastaví práce. Důvodem je technologická pauza na zatuhnutí betonu, kterou vyžaduje povrch nově vzniklé komunikace. „*Provoz pro veškerá auta po ní bude spuštěn k pětadvacátému květnu. K uvedenému datu bude zrušena objízdná trasa pro kamiony, která vede přes Valašské Klobouky, Slavičín, Vizovice a Valašskou Polanku. Přestane být také využívána provizorní silnice. Dopravu budou ale nadále, ve všech směrech, řídit semafory“,* vysvětluje projektant stavby Ladislav Alster.

Po pětadvacátém květnu se začne budovat druhá část křižovatky, a to ze směru   
od Valašských Klobouk a Vsetína. Jsou to ty úseky silnice, po kterých se momentálně jezdí. Po dobu stavby této části křižovatky musí řidiči opět počítat s provozem řízeným na semafory a jistým časovým zdržením.

Konec stavby kruhového objezdu je podle projektové dokumentace naplánovaný na závěr letních prázdnin. Během června budou dodělány vjezdy k rodinným dům ve směru na Střelnou a bude rušena dočasná komunikace, která sloužila pro provoz vozidel v prvních týdnech rekonstrukce. S posledními finálními dny stavby by měla souběžně začít revitalizace centra obce v okolí nového kruhového objezdu, kostela a autobusových zastávek. Vyznačeny budou nové přechody pro chodce, pro lepší bezpečnost cestujících budou vybudované chráněné nástupištní ostrůvky, rekonstrukce se dočkají také chodníky a veřejné osvětlení.

*6. května 2015, Ludmila Brousilová, Obec Horní Lideč*