**Rekonstrukce křižovatky by měla být za měsíc hotová**

***Horní Lideč:*** *Poslední etapa výstavby kruhového objezdu se blíží ke svému závěru. Do konce stavby zbývá už jen pár týdnů.*

S koncem prázdnin skončí i náročná oprava křižovatky v centru obce Horní Lideč. Dnem, kdy by měla být tato stavba dokončena je osmadvacátý srpen letošního roku. Nejnáročnější práce finální etapy proběhly včera (tj. v pondělí 27. července 2015), kdy byla provedena pokládka cementobetonového povrchu vozovky směrem na Valašské Klobouky. *„Betonový povrch se pro tuto stavbu zvolil proto, že má oproti asfaltu desetkrát delší životnost, je pro řidiče bezpečnější, nezůstávají v něm „vyjeté koleje“ a velká nákladní auta na něm lépe brzdí. Stejný materiál, a to betonový, byl zvolen i pro obvod středového ostrova. Tloušťka betonové hmoty, která tvoří nový povrch kruhového objezdu, je pětadvacet centimetrů,“* vysvětluje zástupce firmy Skanska. Ta také realizovala po celou dobu výstavby kruhového objezdu cementobetonové kryty na vozovce.

Kromě prací přímo na kruhovém objezdu se mimo jeho obvod budují chodníky a sjezdy
a středový ostrov bude vysazen zelení.

Na dokončení kruhového objezdu naváže projekt revitalizace neboli úprav v okolí kostela, rodinných domů a bytovky. Dobudují se a opraví chodníky, vzniknou další parkovací místa
a vysazena bude nová zeleň.

*28. července 2015, Ludmila Brousilová, Obec Horní Lideč*